TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Lê Hà Duy                                                       MSSV: 110122060

Lớp: DA22TTD                                                                            Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng website gợi ý thực đơn dinh dưỡng thông minh

- Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một nền tảng website ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò như một trợ lý dinh dưỡng thông minh, có khả năng cá nhân hóa nội dung cho từng người dùng. Hệ thống hướng đến việc tự động hóa các quy trình tư vấn và thiết lập thực đơn thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

- Phân tích và đề xuất thực đơn bám sát mục tiêu sức khỏe, sở thích cá nhân và yêu cầu về ngân sách (ưu tiên bữa ăn tiết kiệm, hợp lý).

- Ứng dụng Module thực đơn tự động (Generative AI) để tự động thiết kế lộ trình thực đơn cho cả tuần (Weekly Meal Plan).

- Triển khai Trợ lý ảo (AI Chatbot) qua giao thức API với các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) nhằm hỗ trợ người dùng hỏi đáp kiến thức dinh dưỡng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

- Nâng cao độ chính xác của hệ thống bằng thuật toán Gợi ý lai (Hybrid Recommendation), kết hợp giữa Lọc theo nội dung (Content-Based Filtering) và Lọc cộng tác (Collaborative Filtering).

- Nội dung thực hiện:

Để hiện thực hóa nền tảng trợ lý dinh dưỡng, quá trình thực hiện sẽ tập trung giải quyết các bài toán kỹ thuật và nghiệp vụ hệ thống. Các hạng mục công việc chính bao gồm:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ dữ liệu người dùng (users), danh mục (categories), món ăn (meals), nguyên liệu (ingredients), danh sách yêu thích (favorite_meals) và lịch sử chọn thực đơn (meal_logs).

- Phát triển Frontend: Sử dụng HTML, CSS, Javascript và ReactJS để xây dựng giao diện tương tác, hiển thị danh sách thực đơn đề xuất riêng cho từng người dùng và tích hợp khung chat AI.

- Phát triển Backend Core & Tích hợp AI: Xây dựng máy chủ bằng NodeJS và Express để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý phiên và thực hiện các thao tác CRUD cơ sở dữ liệu. Đồng thời, máy chủ Backend sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc kết nối qua HTTP RESTful API đến các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để vận hành Trợ lý ảo tư vấn mà không qua dịch vụ trung gian.

- Xây dựng phân hệ chức năng: Lập trình chức năng thiết lập hồ sơ (chỉ số BMI, mức chi tiêu) và quản lý lịch sử ăn uống cho người dùng. Song song đó, hoàn thiện bộ công cụ quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu món ăn, thao tác CRUD và thống kê tương tác dành cho quản trị viên (Admin).

- Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Quá trình nghiên cứu được tiếp cận thông qua các nền tảng khoa học máy tính để phân tích và củng cố kiến thức nền. Cụ thể, đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để phân tích cấu trúc của nền tảng MERN stack, nguyên lý hoạt động của các thuật toán hệ tư vấn (Content-Based và Collaborative Filtering) và cách thức tích hợp API của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Gắn liền với quá trình này, phương pháp thu thập dữ liệu cũng được thực hiện nhằm tổng hợp và xây dựng kho dữ liệu gốc chuẩn xác về các loại nguyên liệu (tên, giá cả, dinh dưỡng) cùng danh sách công thức nấu ăn.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm được áp dụng trực tiếp vào giai đoạn xây dựng, triển khai và đánh giá hệ thống phần mềm. Về mặt công nghệ, dự án tiến hành thiết lập kiến trúc Backend API tập trung, trong đó mọi logic và tác vụ AI đều được điều phối, xử lý xuyên suốt tại Node.js. Quá trình thực nghiệm được triển khai trong môi trường phát triển cục bộ (local environment) với mục tiêu kiểm thử các luồng giao tiếp dữ liệu thông qua HTTP RESTful API. Từ các kết quả chạy thử, đề tài sẽ tiến hành đo lường và đánh giá mức độ chính xác của các thuật toán AI trong việc thiết lập lộ trình thực đơn tự động cho người dùng.

- Bố cục đề tài:

Báo cáo đồ án được cấu trúc logic, đi từ tổng quan lý thuyết đến quá trình phân tích, thiết kế và triển khai thực tế. Bố cục bắt đầu là phần Mở đầu sẽ Trình bày lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của hệ thống gợi ý thực đơn thông minh, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Tiếp theo sẽ gồm các chương như:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Khái quát các công nghệ cốt lõi: ReactJS, NodeJS, Express, MongoDB, thuật toán Gợi ý lai và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

- Chương 2: Hiện thực hóa nghiên cứu. Mô hình hóa cơ sở dữ liệu bao gồm các thực thể người dùng, món ăn, nguyên liệu, lịch sử tương tác và kiến trúc hệ thống tổng thể.

- Chương 3: Kết quả thực nghiệm. Đặc tả quy trình lập trình Frontend, Backend, cách thức Node.js giao tiếp với LLMs API và đánh giá kết quả thực tế của Trợ lý ảo cùng tính năng gợi ý cá nhân hóa.

- Chương 4: Kết luận và hướng phát triển. Tổng kết kết quả đạt được, phân tích điểm hạn chế và đề xuất kế hoạch nâng cấp ứng dụng.

- Tài liệu tham khảo:

[1] Tài liệu kỹ thuật nền tảng ReactJS: [https://react.dev/learn]

[2] Tài liệu kỹ thuật Backend Node.js và Express Framework: [https://nodejs.org/en/docs/, https://expressjs.com/]

[3] Tài liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc MongoDB: [https://www.mongodb.com/]

[4] Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTTP RESTful API kết nối Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs):

[https://ai.google.dev/docs, https://platform.openai.com/docs/api-reference]

[5] Các tài liệu học thuật về thuật toán Lọc cộng tác và Lọc theo nội dung:

[https://developers.google.com/machine-learning/recommendation]

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | - Xác định mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài; - Nghiên cứu lý do chọn đề tài “Xây dựng website gợi ý thực đơn dinh dưỡng thông minh”; - Tìm hiểu tổng quan về các website dinh dưỡng hiện có và cách thức hoạt động của các hệ thống tư vấn. | - Xác định rõ mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu. - Hoàn thiện phần lý do chọn đề tài trong báo cáo; - Thu thập được thông tin tham khảo từ các nền tảng dinh dưỡng hiện có. |
| 2 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | - Thiết kế sơ đồ kiến trúc website và cơ sở dữ liệu (MongoDB); - Tìm hiểu và ôn tập sâu các công nghệ: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, NodeJS, Express; - Xây dựng cấu trúc thư mục dự án cho Frontend và Backend. | - Hoàn thành cấu trúc cơ sở dữ liệu phi cấu trúc; - Nắm vững cách áp dụng các công nghệ chính; - Khởi tạo thành công môi trường lập trình. |
| 3 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | - Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu món ăn, nguyên liệu, giá cả và giá trị dinh dưỡng; - Xây dựng giao diện trang chủ, trang danh mục thực đơn và khung giao diện Chatbot AI; - Thiết kế UI/UX đồng bộ, tối ưu trải nghiệm người dùng. | - Có sẵn bộ dữ liệu chuẩn bị cho hệ thống; - Thiết kế được giao diện người dùng cơ bản cho website. |
| 4 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | - Phát triển Backend Core bằng NodeJS và Express; - Phát triển chức năng quản trị (Admin): quản lý thực đơn, nguyên liệu, tài khoản, danh mục nhóm dinh dưỡng; - Kết nối website với cơ sở dữ liệu MongoDB; | - Hoàn thiện các chức năng quản trị cốt lõi; - Kết nối dữ liệu thành công giữa ứng dụng và database; - Thao tác CRUD hoạt động ổn định. |
| 5 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | - Nghiên cứu tài liệu và thiết lập luồng kết nối HTTP RESTful API với Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs); - Xây dựng chức năng Trợ lý ảo (AI Chatbot) trực tiếp trên Backend Node.js; - Xử lý logic nghiệp vụ cho Module tạo thực đơn tự động tuần. | - Tích hợp AI thành công vào Backend; - Chatbot có khả năng phản hồi theo ngữ cảnh dinh dưỡng; - Xây dựng xong bộ khung tạo lộ trình thực đơn tự động. |
| 6 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | - Phát triển chức năng người dùng (User): đăng ký, đăng nhập, thiết lập hồ sơ BMI, lưu danh sách yêu thích, xem lộ trình thực đơn; - Gọi API từ Frontend ReactJS để hiển thị dữ liệu và liên kết với Chatbot. | - Hoàn thiện các chức năng cá nhân hóa người dùng; - Frontend nhận và xử lý dữ liệu mượt mà từ máy chủ. |
| 7 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | - Cài đặt thuật toán Gợi ý lai (Hybrid Recommendation) kết hợp Lọc cộng tác và Lọc theo nội dung vào hệ thống; - Ghép nối hoàn chỉnh luồng hoạt động giữa tính năng đề xuất và dữ liệu hành vi người dùng. | - Thuật toán đề xuất chạy ổn định và logic; - Cải thiện đáng kể độ chính xác của các thực đơn được gợi ý. |
| 8 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | - Kiểm thử, tối ưu giao diện và hiệu năng toàn bộ hệ thống; - Rà soát lại độ chính xác của Module AI và khắc phục các lỗi (bugs) phát sinh trong quá trình ghép nối; - Tinh chỉnh giao diện hiển thị trên các thiết bị. | - Website hoạt động ổn định và có giao diện hoàn thiện; - Xử lý triệt để các lỗi vận hành kỹ thuật. |
| 9 | 15/06/2026 - 21/06/2026 | - Viết báo cáo mô tả kỹ thuật và chức năng hệ thống (Phân tích thiết kế, Cài đặt và thử nghiệm); - Trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình các tính năng thực tế; - Thiết kế slide PowerPoint giới thiệu website. | - Báo cáo kỹ thuật được trình bày hoàn chỉnh; - Hoàn thành slide thuyết trình dự án minh họa rõ nét sản phẩm. |
| 10 | 22/06/2026 - 28/06/2026 | - Hoàn thiện tất cả các tính năng còn lại của website; - Rà soát, chỉnh sửa lần cuối báo cáo và slide; - Chuẩn bị kịch bản báo cáo tổng kết đề tài và diễn tập chạy thử phần mềm (Demo). | - Hoàn thành website trợ lý dinh dưỡng thông minh hoàn chỉnh; - Nộp báo cáo và sản phẩm hoàn thiện đúng hạn; - Sẵn sàng bảo vệ đề tài. |

Vĩnh Long, ngày     tháng    năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN

TS. Đoàn Phước Miền                                                                 Lê Hà Duy